## Slide 1
광역권 모빌리티 시뮬레이션 플랫폼
네트워크 타일링 · 시뮬레이션 스트리밍
주요 변경 내역 및 개선 과제 (상세)
실증 데이터: 대전·세종 전역 KTDB 표준노드링크 — 링크 62,434개 / 노드 47,181개 / 더미 차량 186,110대
GAIA3D · IITP 광역권 도시 차세대 AI 융합 모빌리티 과제

## Slide 2
GAIA3D
00 배경
왜 이 작업이 필요했나 — 전체 일괄 로드 구조의 물리적 한계
기존 구조는 시나리오를 열 때 네트워크와 시뮬레이션 데이터 전체를 브라우저에 내려받아 한 번에 그리는 방식
기존 구조 (전체 일괄 로드)
문제
시나리오를 열면 화면이 멈추거나 아예 뜨지 않음
대전·세종 네트워크는 XML 106MB. 브라우저가 이걸 통째로 다운로드→파싱→3D 오브젝트로 빌드하는 동안 화면이 수십 초간 멈추고, 느린 환경에서는 소켓 타임아웃으로 아예 빈 화면이 됨.
문제
메모리 한계 — 대도시 1개가 상한
실측 결과 전체-로드 방식은 브라우저 8GB 힙에서 약 20만 링크가 한계. 수도권 환산 시 네트워크만 ~1GB, 차량 시뮬레이션은 수 GB 이상이라 광역권 확장이 원천 불가능.
문제
시뮬레이션 결과도 같은 구조
차량 궤적을 CZML(전체 차량·전체 시간)로 한 번에 반환. 대전·세종 규모(18.6만 대)는 생성 단계에서 서버 메모리 초과(OOM)로 크래시 — 생성 자체가 불가능했음.
전환 방향 (viewport 스트리밍)
핵심 아이디어: “지금 화면에 보이는 것만, 보이는 수준(LOD)으로”
공간을 자른다 (타일)
지도를 경위도 격자로 나눠, 카메라 화면과 겹치는 타일만 서버에서 받아온다. 화면을 벗어난 타일은 메모리에서 회수(LRU).
디테일을 자른다 (LOD)
멀리서는 고속도로 골격만, 가까이서는 차선·교차로 구성요소까지 — 카메라 거리(픽셀 해상도)에 따라 5단계로 응답 내용을 다르게.
시간을 자른다 (시간창)
차량 궤적은 재생 중인 시각 주변 몇 분 치만 로드하고, 창이 소진되기 전에 다음 창을 미리 받아 끊김 없이 이어재생.
서버가 자른다 (인덱스)
자르는 계산은 서버의 공간 인덱스(SQLite RTree)가 담당 — 클라이언트는 조각만 받으므로 데이터 총량과 무관하게 동작.

## Slide 3
GAIA3D
01 핵심 성과
핵심 성과 요약 — Before / After
아래 수치는 모두 대전·세종 실데이터로 브라우저(E2E)·API에서 직접 측정한 값
항목
이전 (Before)
현재 (After)
네트워크 초기 로드
106MB 전체 다운로드+파싱 → 수십 초 멈춤,
타임아웃 시 빈 화면
→
viewport 타일만 로드 — 진입 후 ~17초에 지도 표시,
네트워크 위치로 카메라 자동 이동
시뮬레이션 차량
18.6만 대 생성 시도 → 서버 OOM 크래시
(이벤트 4,830만 건을 메모리에 전부 적재)
→
스트리밍 생성 70초 완료. 재생은 화면·시간창 단위
(화면당 최대 1,500대, 초과 시 히트맵 자동 전환)
브라우저 메모리
JS Heap ~1GB 이상, 프레임 한 자리까지 하락
→
220MB 수준 — 화면 밖 데이터를 지우는
거리 기반 생명주기로 총량 자체를 제한
서버 디스크
임시 DB 사본이 요청마다 생성·미삭제
→ 70GB 누적 (디스크 풀 실사고)
→
시나리오당 사본 1개 캐시 재사용 + 데이터 변경 시
무효화 연동 — 누수 원천 차단

## Slide 4
GAIA3D
02 네트워크 타일링
네트워크 타일링 ① — 어떻게 동작하나
임포트할 때 공간 인덱스를 한 번 만들어 두고, 이후엔 카메라가 움직일 때마다 화면 범위(bbox)만 조회
데이터 흐름
1. 임포트 (1회)
KTDB 표준노드링크를 network.xml로 변환하면서, 링크·노드를 SQLite에 넣고 RTree 공간 인덱스를 빌드. 파일은 서버 디스크에 영속 저장 → 서버를 재시작해도 재임포트 불필요.
2. 시나리오 진입
클라이언트는 전체 데이터를 받지 않는다. 대신 extent API로 네트워크 전체 범위만 조회해 카메라를 그 위치로 이동 (시나리오 등록 좌표가 실제 데이터 위치와 다른 사례가 있어 등록 좌표는 신뢰하지 않음).
3. 카메라 정착 시
화면 중앙의 지면 거리로 픽셀 해상도(m/px)를 계산해 LOD 단계를 정하고, 화면이 덮는 bbox와 겹치는 타일만 요청. 이미 받은 타일은 캐시에서 재사용.
4. 화면 이탈 시
안 보이게 된 타일은 LRU로 회수(최대 64타일 유지). 진행 중이던 요청도 즉시 취소(Abort)해 빠른 줌/팬 중 중간 단계 요청이 쌓여 로딩이 밀리는 것을 방지.
LOD 5단계 — 거리에 따라 다른 응답
macro
~26km+
고속도로급 골격만 (속도 90+ 또는 6차선+).
전국/광역 조망에서 큰 구조가 보이도록
overview
8~26km
간선도로 중심선. 차선수에 비례한 굵기로
도로 위계가 눈에 들어오게
mid
1.5~8km
집산도로까지 포함한 중심선 — 줌인할수록 조밀
near
310m~1.5km
도로 폭 폴리곤(차선 데이터 제외한 경량).
+3배 넓은 중심선 베이스로 타일 경계 끊김 방지
detail
~310m
차선 구분선·중앙선 + 노드/포트/커넥션.
응답에서 셀·구간 등 렌더 미사용 데이터 제거(수 배 축소)

## Slide 5
GAIA3D
02 네트워크 타일링
네트워크 타일링 ② — “네트워크가 사라진다” 를 잡기까지
실사용 중 간헐적으로 도로가 통째로 사라지던 증상 — 서로 겹친 4개의 독립 원인을 재현·수정
원인 1·2 — 지워 놓고 다시 못 그리는 레이스
원인
load() 재진입 시 전면 삭제
2D 지도가 데이터를 동기화할 때마다 3D 초기화가 재진입해 모든 도로를 지웠는데, 타일 캐시는 “이미 로드됨” 상태라 다시 그리지 않음 → 영구 소실. 모드 전환 시에만 정리하도록 수정.
원인
지형 미로딩 시 조회 포기
줌 직후 지형 타일이 아직 없으면 화면 중심 계산이 실패하는데 재시도가 없어, 카메라가 멈춰 있으면 타일 요청이 영영 시작되지 않음 → 타원체 폴백 + 1초 재시도 추가.
원인 3·4 — 렌더 루프와 LOD 경계
원인
요청 시 렌더 모드의 함정
성능을 위해 “필요할 때만 프레임을 그리는” 모드 사용 중 — 카메라가 멈춘 뒤 도착한 도로는 프레임이 돌지 않아 준비가 영영 끝나지 않음. 준비될 때까지 렌더를 요청하는 펌프 추가(상한 없음).
원인
LOD 경계에서의 왕복 진동
near/detail 경계 고도에서 계산이 순간 요동하면 전체 타일을 지우고 다시 받기를 반복. 4초 이상 안정적으로 줌아웃일 때만 회수하는 히스테리시스 적용.
검증 방법
Playwright 브라우저 자동화로 실제 앱을 구동해 재현 → 수정 → 재검증을 반복
증상 재현 스크립트
경계 고도 왕복(260↔500m ×6), detail 연속 팬 ×6, 줌아웃 후 즉시 복귀, 90초 방치 — 각 시나리오에서 화면의 도로 프리미티브 수를 직접 계측
수정 전
30초 방치 시 도로 수 2→0 (소실 재현), 250m 순간이동 후 타일 요청 0건
수정 후
전 시나리오에서 도로 수 유지(29개 안정), 요청 정상 발화, 페이지 에러 0건
부수 발견
줌 애니메이션 중 중간 배율의 타일 요청 수백 개가 브라우저 동시연결(6개)을 고갈시켜 “무한 로딩”처럼 보이던 문제 — 화면 밖 요청 즉시 취소로 해소

## Slide 6
GAIA3D
03 3D 렌더링
3D 렌더링 ① — 도로가 땅속에 있거나, 땅에 묻히거나
높이를 직접 지정하던 방식의 구조적 딜레마를 “지형 표면에 붙이는” 방식으로 전환
문제와 원인
문제
도로가 지형을 투과해 땅속에 보임
도로를 그릴 높이를 “지형 고도 샘플링 평균 + 몇 cm”로 직접 계산했는데, 지형 서버 응답 실패나 고도 불일치가 있으면 도로가 고도 0(해수면)에 그려짐. 대전은 지대가 높아 도로가 수십 m 땅속에 위치.
원인
깊이 검사의 딜레마
깊이 검사를 끄면 땅속 도로가 지형을 뚫고 비쳐 보이고(투과), 켜면 지형보다 낮은 도로가 완전히 가려져 안 보임. 높이를 직접 지정하는 한 어느 쪽을 선택해도 문제가 남는 구조.
해결
GroundPrimitive (지형 클램프) 전환
높이 계산을 아예 버리고 Cesium이 도로를 지형 표면에 “드레이프”하도록 변경. 지형이 늦게 로드되거나 고도가 달라도 항상 표면 위. 부수 효과로 지형 샘플링 대기가 사라져 타일 표시가 즉시화.
함께 정리한 정합 이슈
3D Tiles와의 공존
도로를 지형에만 붙이면 3D 건물/정밀지형 타일셋을 켰을 때 도로가 그 밑에 가려짐 — 지형+타일셋 양쪽 표면에 드레이프(BOTH)로 통일
상·하행 도로 분리
KTDB는 상행과 하행이 같은 중심선 좌표를 공유하는 별도 링크 — 그대로 그리면 도로 두 장이 완전히 겹침. 진행방향 우측으로 반 폭 이동시켜 실도로처럼 중앙선 양쪽으로 분리
좌표 정제
클러스터 병합 과정에서 생긴 급반전 좌표(150° 이상 꺾임)가 차선 계산을 무너뜨려 구분선이 직각으로 꺾이던 것 — 좌표 정제 단계에서 필터링
카메라 자동 이동
시나리오 진입 시 서버 extent API(네트워크 실제 범위)로 카메라 이동 — 등록 좌표(부천)와 데이터(대전)가 다른 실사례 대응

## Slide 7
GAIA3D
03 3D 렌더링
3D 렌더링 ② — “카메라를 돌리면 무늬가 돌아간다”
지형 드레이프 렌더의 시점 의존 아티팩트 — 완화가 아니라 원인 요소를 제거하는 방식으로 해결
시점 의존 아티팩트
문제
레인 회색면이 카메라 각도 따라 뒤틀림
차선마다 깔던 회색 교차 음영(레인 채움면)이 카메라를 돌리면 함께 돌아가는 것처럼 보임. 지형 드레이프는 3차원 볼륨을 표면에 투영하는 방식이라, 좁고 긴 면은 시선 각도에 따라 투영 결과가 달라짐.
해결
아티팩트 진원지 자체를 제거
각도별 보정 대신 레인 채움면을 없애고, 차선 표기를 흰 구분선+황색 중앙선(픽셀 폭 선)으로 일원화 — 실제 도로 표기이자 SUMO 등 시뮬레이터 표준 방식. 픽셀 폭 선은 시점과 무관하게 안정.
효과
형상 안정 + 메모리 절감
카메라 회전 시 무늬 변형 소멸. 레인면이 지오메트리의 대부분이었어서 브라우저 메모리도 585MB → 220MB로 감소, 타일 빌드도 그만큼 빨라짐.
성능 — 프레임이 한 자리로 떨어지던 원인
원인
화면 밖 오브젝트도 CPU를 씀
노드·포트·커넥션 아이콘(엔티티)은 “멀면 안 그리는” GPU 컬링을 걸어도, 존재하는 한 매 프레임 CPU 처리 대상. 팬을 하다 보면 수천 개가 누적돼 FPS가 한 자리로 하락 (4,597개 실측).
해결
거리 기반 생명주기
카메라 1km 진입 시 생성, 1.3km 이탈 시 삭제(데이터는 캐시에 있어 재진입 시 재생성). “안 보이게”가 아니라 “존재 자체를” 화면 주변으로 제한해 총량을 수백 개로 유지.
효과
엔티티 4,597 → 645개
같은 위치·같은 줌에서 엔티티 86% 감소, 힙 697→262MB. 도로 클릭 시 차선이 아닌 도로 링크가 선택되도록 픽 해석도 일원화.

## Slide 8
GAIA3D
04 시뮬레이션
시뮬레이션 ① — 18.6만 대를 OOM 없이 만들기
차량 수 상한(1만 대)으로 회피하던 것을, 생성 파이프라인 자체를 스트리밍으로 바꿔 제한 해제
생성 단계
문제
대전·세종 전역에 차가 5대만 보임
도로 연장 기반 적정 차량 수는 12,407km × 15대/km = 186,110대. 하지만 생성 시 이벤트 4,830만 건을 리스트에 전부 쌓은 뒤 DB에 쓰는 구조라 서버 힙이 터짐(OOM) → 임시로 1만 대 상한을 걸어 밀도가 1/18로.
해결
Consumer 스트리밍 생성
차량 시뮬레이션 코어가 이벤트를 리스트에 모으는 대신 콜백(sink)으로 흘려보내고, sink가 SQLite에 5만 건 단위로 직접 기록. 메모리에는 항상 차량 1대분만 존재 — 이벤트 수와 무관하게 동작.
효과
186,110대 / 70초 / 크래시 0
전 지역 정상 밀도로 생성. 진행률(“15만/18.6만대”)이 지도 상단에 실시간 표시. 생성물은 대용량이므로 전체 CZML을 만들지 않고(largeMode) viewport 스트리밍이 서빙.
함께 잡은 서버 이슈
디스크 70GB 누수
교통량 히트맵이 1초마다 집계 API를 부르는데, 호출마다 120MB DB 사본을 만들고 지우지 않음 — 임시 사본 621개(70GB) 실측. 시나리오당 사본 1개를 캐시 재사용하도록 전면 수정
무한 재생성 루프
OOM은 Exception이 아닌 Error 계열이라 실패 등록을 우회 → 프론트 폴링이 생성을 무한 재시작해 OOM이 반복. Throwable 처리로 실패를 확정시켜 루프 차단
대용량 가드
이벤트 500만 건 초과 DB는 전체 CZML 빌드 진입 자체를 차단하고 largeMode 응답 — 실수로 전체 로드를 트리거해도 서버가 죽지 않음
의도치 않은 더미 생성
시나리오를 열기만 해도 데이터가 없으면 자동으로 더미를 만들던 경로 분리 — 존재 확인 후 로드, 생성은 명시적 버튼으로만

## Slide 9
GAIA3D
04 시뮬레이션
시뮬레이션 ② — 화면과 재생 시각 기준으로만 차량을 로드
차량은 시공간 데이터 — 공간(bbox)과 시간(재생 창)을 함께 잘라야 한다
선별 방식 (서버)
“창 안에 화면을 지나는 차”
화면 bbox 안의 도로(네트워크 RTree 재사용)를, 재생 시간창 안에 한 번이라도 지나는 차량을 선별. 화면 밖에서 진입 예정인 차도 미리 포함되어 경계에서 뿅 나타나지 않음
궤적은 통째로
선별된 차량은 창 안의 전체 궤적(화면 밖 구간 포함)을 반환 — 차가 화면을 나갔다 들어와도 보간(부드러운 이동)이 끊기지 않음. 창 양끝 ±60초 버퍼로 경계 보간도 연속
붐비면 오래 보이는 차 우선
화면당 상한(1,500대) 초과 시 화면 체류시간이 긴 차량부터 선별 + 결정적 정렬 — 창이 갱신될 때 차들이 무작위로 바뀌며 깜빡이지 않음
응답 속도
네트워크 파싱·좌표 변환기를 시나리오당 1회 캐시 — 첫 요청 4.6초, 이후 0.9초
재생 경험 (클라이언트)
끊김 없는 이어재생
재생 시각이 창의 끝 30초 전에 도달하면 다음 창을 미리 로드. 화면을 움직여 데이터를 새로 받아도 재생 시각을 보존 — “팬하면 0초로 돌아가던” 문제 수정
밀집 시 표현 자동 전환
화면 안 차량이 1,500대를 넘으면 개별 차량 대신 링크별 교통량 히트맵으로 전환, 줌인해서 줄어들면 개별 차량 복귀 (경계 진동 방지 히스테리시스 + 최소 4초 간격)
항상 보이는 상태 배지
지도 좌하단에 “차량 823대 표시 / 전체 1,204대” — 지금 화면이 전체인지 일부인지, 히트맵 모드인지 즉시 인지
배속 회귀 수정
재생 배속에 비례해 시간창을 무제한 확장하던 로직이 수천 대 로드→FPS 6을 유발 — 창 상한 300초 + 벽시계 8초 최소 재요청 간격으로 안정화

## Slide 10
GAIA3D
05 개선 과제
향후 개선 과제 ① — 단기 (P1 실사용 마감 · P2 확장)
P1: 이번 작업의 잔여 검증과 마감 / P2: 같은 패턴을 다른 데이터로 확장
P1 — 실사용 검증·마감
3D 형상 실기기 최종 확인
시점 의존 아티팩트 수정이 headless 검증까지 완료된 상태 — 실제 GPU/모니터 환경에서 카메라 회전·틸트 시 잔여 아티팩트 여부 최종 확인 필요
타일 모드 편집 저장 검증
편집 중 동결·삭제 추적·diff 저장 로직은 구현·단위검증 완료. 브라우저에서 실제 그리기→수정→저장→재로드 사이클 검증 필요 (전체 덮어쓰기 저장과의 충돌이 유일한 위험 지점)
2D/3D 도로 표현 통일
3D는 상·하행 분리를 위해 우측 오프셋 적용, 2D는 아직 중심선 배치 — 같은 도로가 두 지도에서 다른 위치에 보임. 2D에도 동일 오프셋 적용 여부 결정 필요
재생 중 재로드 체감 측정
viewport 이동 시 차량 데이터 교체(worker 전체 재빌드)의 순간 끊김 정도를 실사용 기준으로 측정 — 심하면 P3의 증분 빌드로
P2 — 시설물·데이터 확장
시설물 공용 타일 서비스
버스/철도 정류장, 노면표시, 노선을 신호와 같은 패턴(SQLite+RTree, bbox API)으로 — 신호 타일링이 이미 같은 구조로 완성되어 있어 복제 비용 낮음
실 시뮬레이터(NEXTSIM) 연동
지금까지는 더미 생성기로 검증 — 실제 시뮬레이터가 출력한 vehicle_sim.db 스키마로 스트리밍 파이프라인 전 구간 검증
정밀도로지도·3D Tiles
OpenDRIVE 기반 정밀도로지도 및 건물 3D Tiles와의 표시 정합(BOTH 드레이프) 검증
road_class 도입 대비
현재 LOD 랭크는 차선수/제한속도 프록시 — 데이터에 도로 등급이 들어오면 프록시 로직만 교체하면 되도록 격리되어 있음

## Slide 11
GAIA3D
05 개선 과제
향후 개선 과제 ② — 구조 개선(P3) 및 환경 이슈
동작은 하지만 구조적으로 더 나은 형태가 있는 항목들 — 중장기 리팩터링 후보
P3 — 구조 개선 (중장기)
초기화 상태머신화
타일/레이어 초기화의 레이스 조건들을 개별 가드(재진입 방지, 폴링, 재시도)로 잡아 둔 상태 — 명시적 상태머신으로 재편하면 “조작하다 보면 엉키는 느낌”의 잔여 가능성 원천 제거
차량 worker 증분 빌드
viewport 이동 시 차량 보간 테이블을 전체 재빌드 — 차량 인덱스 매핑(궤적·꼬리·모델 3개 소비자)이 얽혀 있어 대형 작업이지만, 재생 중 끊김의 근본 해소책
네트워크 3D Tiles 정적 생성
도로를 매번 실시간 드레이프하는 대신 3D Tiles로 사전 생성 — 렌더 비용을 근본적으로 낮추고 시점 아티팩트 자유도 확보 (설계 문서 작성됨)
LOD 경계 상수 단일화
2D(해상도)와 3D(고도) LOD 경계 환산이 근사치로 이원화 — 단일 출처로 정리
환경·인프라 (별도 트랙)
지형 서버 인증서
자체서명 인증서라 새 브라우저/시크릿 모드에서 지형 로드가 조용히 실패 — 3D가 검게 보이는 첫인상 문제. 신뢰 인증서 전환 또는 프록시 필요
Cesium Ion 토큰
만료된 토큰(401)이 콘솔 에러를 지속 발생 — 지형 폴백 경로 정리 겸 토큰 갱신
Naver 지도 연동
2D 배경 Naver 지도 연동 진행 중 — SDK 인증 실패가 Cesium 렌더 루프를 멈추던 문제에 가드 적용됨. 키/도메인 등록 후 활성화
데이터 정합
KTDB 변환 XML의 구성요소 구조가 파서 기대와 달라 포트/커넥션이 조용히 유실되던 문제 수정 — 유사 불일치의 자동 검증(스키마 테스트) 추가 고려

## Slide 12
GAIA3D
요약
정량 요약 및 결론
측정 조건: 대전·세종 KTDB 실데이터 (링크 62,434 / 노드 47,181), 브라우저 E2E·API 직접 계측
62,434 링크
전국급 네트워크 스트리밍 (전체-로드 한계 ~10만 링크 돌파)
186,110 대
차량 스트리밍 생성 70초 (기존: 서버 OOM 크래시)
0.9 초
viewport 차량 응답(캐시 후) 첫 요청 4.6초
220 MB
JS Heap (기존 ~1GB+) 엔티티 4,597 → 645개
~17 초
시나리오 진입→지도 표시 (106MB 일괄 다운로드 제거)
70 GB
서버 디스크 누수 회수 (DB 사본 캐시화)
5 단계
LOD (macro~detail) + 밀집 히트맵 자동 전환
100 %
additive API 설계 기존 경로 무중단 병존
결론
“전부 내려받아 전부 그린다” 구조를 “보이는 것만, 보이는 수준으로” 스트리밍하는 구조로 전환했다. 공간(타일)·디테일(LOD 5단계)·시간(재생 창) 세 축으로 데이터를 자르고, 서버 공간 인덱스가 그 계산을 담당한다.
이로써 단일 도시(~10만 링크)가 한계였던 플랫폼이 광역권 전체(대전·세종, 링크 6.2만 + 차량 18.6만 대)를 단일 브라우저 세션에서 구동함을 실증했다. 모든 신규 API는 기존 경로와 병존(additive)하므로 무중단 적용이 가능하며, 동일 패턴을 신호·시설물·실 시뮬레이터 결과로 확장하는 기반이 마련되었다.