## Slide 1
IITP 정보통신기획평가원
광역권 도시교통
디지털트윈 시뮬레이션 플랫폼
3차년도 연구계획 · 2026년도
도시계획 지원 교통 시뮬레이션 구현 완성 | LH 협력 실증 준비
신도시 시나리오
도시정비 시나리오
교통계획 평가
분석 대시보드
LH 실증 준비
✓
1차
2024
기반 설계·데이터 모델
완료
✓
2차
2025
프로토타입·핵심 기능
완료
★
3차
2026
구현 완성·시나리오
현재
4
4차
2027
LH 실증·서비스 전환
예정
주관
KAIST
참여
KOTI · Gaia3D · LaonRoad
협력
LH 한국토지주택공사
CesiumJS 3D
OpenLayers 2D
SUMO·VISSIM
React + TS
Spring Boot
PostgreSQL/PostGIS
연구 기간 2024.07 ~ 2027.12 (총 4년, 정부출연금 기반 과제)
3차년도 구현 완성 단계
도시계획 지원
교통 시뮬레이션
3 / 4
차년도 현재 진행
Gaia3D
플랫폼 주관 기관
2027
플랫폼 완성 목표 연도

## Slide 2
GAIA3D
광역권 AI 모빌리티 시뮬레이션 플랫폼 · 3차년도 연구계획 · 2026
01
전체 연구 계획 및 3차년도 위상
4개년 연구 로드맵 · 현재 3차년도 구현 완성 단계 · 2차년도 주요 성과 인계
✓
완료
1차년도
2024
요구사항 분석
기능 설계·DB 모델
✓
완료
2차년도
2025
프로토타입 구축
핵심 기능 1차 구현
★
현재
3차년도
2026
구현 완성
시나리오·분석·대시보드
○
예정
4차년도
2027
LH 실증·고도화
서비스 전환·안정화
3차년도 5대 핵심 추진 과제
01
세부과제 01
신도시/도시정비
시나리오 구현
3기 신도시 6곳 교통계획 시뮬레이션
재개발·재건축 교통영향평가 자동화
노후계획도시 재정비 시나리오 구현
A/B 비교 분석 대시보드 연동
02
세부과제 02
교통계획 평가
시뮬레이션 완성
SUMO·VISSIM 속성 매핑 자동화
OSM·국가교통DB Import 완성
차종별 거동 모델 완전 구현
REST API OpenAPI 3.0 표준화
03
세부과제 03
교통 분석
고도화
HCM 6판 교차로 LOS 자동 산출
구간 속도 프로파일 시계열 분석
MOVES 2014b 탄소배출 추정
A/B 시나리오 비교 뷰어 구현
04
세부과제 04
교통 분석
대시보드 구현
실시간 KPI 6종 + 혼잡도 5단계
시계열 차트 (교통량·속도) 완성
차량 유형·속도 분포 차트 구현
WebSocket 실시간 스트리밍
05
세부과제 05
플랫폼 완성
LH 실증 준비
교통영향평가 PDF 자동 리포트
3기 신도시 LH 실증 환경 구축
CRDT 다중 사용자 협업 완성
Docker + K8s 컨테이너 배포

## Slide 3
GAIA3D
광역권 AI 모빌리티 시뮬레이션 플랫폼 · 3차년도 연구계획 · 2026
02
Contents
3차년도 연구 추진 체계 및 세부 과제 구성
01
신도시/도시정비 시나리오 구현
3기 신도시(남양주왕숙·하남교산·인천계양 등)·구도심 재개발·노후계획도시 재정비 3종 유스케이스 완전 구현
■ 시나리오 3종 · LH 협력 검증
02
교통계획 평가 시뮬레이션 완성
SUMO·VISSIM 완전 연동, OSM·국가교통DB 자동 Import, 네트워크 편집 고도화, REST API 표준 완성
■ Import 80% 단축 · OpenAPI 3.0
03
교통 분석 고도화
HCM 6판 기준 교차로 LOS 자동 산출, 구간 속도 프로파일, MOVES 2014b 탄소배출 추정, A/B 비교
■ 3종 분석 자동화 · 이상치 감지
04
교통 분석 대시보드 구현
실시간 KPI 6종, 혼잡도 5단계, 시계열(교통량·속도) 차트, 차량·속도 분포 차트 완성
■ 완성도 100% · 비전문가 활용
05
플랫폼 완성 및 LH 실증 준비
교통영향평가 PDF 자동 생성, 3기 신도시 LH 실증 환경, CRDT 협업, Docker·K8s 배포 자동화
■ 보고서 70% 단축 · 실증 준비
06
추진 일정 — 분기별 로드맵
Q1 기반 설계, Q2 핵심 기능 개발, Q3 기능 완성·연동, Q4 검증·배포 단계별 마일스톤 계획
■ Q2 중간점검 · Q4 최종 완성
07
기대 효과 및 활용 방안
신도시·행정·환경 3대 분야 활용, 보고서 70% 단축, LOS 자동화, 탄소 저감 정량화, 사회경제 파급효과
■ 정량 KPI 6종 · 4개 활용 분야

## Slide 4
GAIA3D
세부과제 01
광역권 AI 모빌리티 시뮬레이션 플랫폼 · 3차년도 연구계획 · 2026
03
신도시/도시정비 시나리오 구현
3기 신도시 6곳 · 구도심 재개발·재건축 · 노후계획도시 재정비 — 3종 유스케이스 완전 구현
신
3기 신도시 개발 시나리오
남양주왕숙·하남교산·인천계양·고양창릉·부천대장·과천 6개 신도시 시나리오 구현
광역교통망 GTX-A·B·C / BRT / 도시철도 연계 수요 분석 및 환승 시뮬레이션
시간대별 OD 행렬 기반 교통 수요 발생·배분·배정 모델 자동 적용
신규 도로망 v/c 비율 · 평균 지체 · LOS 자동 산출 및 네트워크 시각화
대중교통 노선·배차 간격 최적화 시뮬레이션 시나리오 구현
교통대책 검토 결과 자동 PDF 보고서 생성 (LH 업무 연계)
▲ 3기 신도시 6곳 직결
재개발
구도심 재개발·재건축 시나리오
재개발·재건축·리모델링 사업 구역 교통영향평가 프로세스 자동화
사업 전/후 도로 용량 · 교차로 LOS · 대기행렬 Before/After 비교 분석
보행 동선 · 자전거 인프라 · 교통약자 접근성 시뮬레이션
주차 수요 분석 및 공영주차장 최적 위치 선정 알고리즘
상업·업무·주거 복합 시설 유발 교통량 원단위법 추정 모델
A/B 화면 분할 동기 재생 비교 대시보드 (KPI 6종 나란히 표시)
▲ A/B 비교 완전 지원
노후
노후계획도시 재정비 시나리오
노후계획도시 정비 특별법 기반 1기 신도시(분당·일산·평촌·산본·중동) 시나리오
노후 교차로 LOS 개선 및 신호 재설계 최적화 시뮬레이션 구현
간선버스 노선 재편 · 환승센터 신설 교통 개선 효과 정량 분석
보행로 · 자전거도로 정비에 따른 수단 전환 효과 시뮬레이션
단계별(1·2·3단계) 정비 효과 시계열 시각화 및 누적 KPI 표시
LH · 지자체 협업 실증 데이터 수집 · 품질 관리 체계 구축
▲ LH 실증 연계
3종 시나리오 완전 구현
LH 협력 교통대책 자동화
A/B 비교 분석 지원

## Slide 5
GAIA3D
세부과제 02
광역권 AI 모빌리티 시뮬레이션 플랫폼 · 3차년도 연구계획 · 2026
04
교통계획 평가 시뮬레이션 완성
SUMO·VISSIM 완전 연동 · 다중 데이터 소스 Import · 모듈 간 REST API 표준화
SIM
시뮬레이터 데이터 연동
SUMO 0.32+ · VISSIM COM API 완전 연동 구현
OSM · 국가교통DB · KTDB 자동 Import 엔진 완성
WGS84 ↔ EPSG:5186 좌표계 자동 변환 처리
네트워크 위상 정제 (dangling edge · isolated node 제거)
Import 후 오류 자동 감지 및 사전 검증 체크 모듈
시뮬레이션 파라미터 프리셋 저장·불러오기 기능
▲ Import 작업 80% 단축
교통
교통 시뮬레이션 구현
차로별 교통량 · 속도 실시간 CZML 3D 애니메이션
차종별 거동 모델 (승용/화물/버스/자전거/보행자 5종)
교통신호 현시 편집 및 SUMO 신호 연동 최적화
OD 행렬 기반 교통수요 시뮬레이션 자동 적용
대중교통 노선·정류장·배차 간격 편집 완전 구현
돌발 상황(사고·공사 구간) 이벤트 시뮬레이션
▲ 5종 차종 완전 구현
API
모듈 간 인터페이스 · API
REST API 표준 규격 OpenAPI 3.0 완전 문서화
도시계획 레이어 데이터 → 시뮬레이션 입력 자동 변환
수요예측 결과 → SUMO OD 행렬 연계 파이프라인
시나리오별 결과 DB 저장 · 버전 관리 시스템
WebSocket 실시간 시뮬레이션 진행 스트리밍 구현
MSA 마이크로서비스 기반 통합 플랫폼 아키텍처
▲ 3개 모듈 완전 통합
① 원본 데이터
OSM / KTDB / VISSIM
② 속성 매핑
자동 변환 엔진
③ 위상 정제
오류 자동 제거
④ 시뮬레이션
SUMO 실행·검증
⑤ 결과 저장
DB 저장·API 제공
Import 80% 단축
5종 차종 완전 구현
3개 모듈 통합 완성

## Slide 6
GAIA3D
세부과제 03
광역권 AI 모빌리티 시뮬레이션 플랫폼 · 3차년도 연구계획 · 2026
05
교통 분석 고도화
HCM 6판 교차로 LOS · 구간 속도 프로파일 · MOVES 탄소배출 · A/B 시나리오 비교
A
매우 원활
v/c ≤ 0.60
B
원활
v/c ≤ 0.70
C
보통
v/c ≤ 0.80
D
지체
v/c ≤ 0.90
E
심한지체
v/c ≤ 1.00
F
교통 마비
v/c > 1.00
LOS
교차로 성능 분석 (LOS)
HCM 6판 기준 교차로 서비스 수준 A~F 자동 산출 엔진
포화도(v/c ratio) · 평균 지체(초/대) · 대기행렬 실시간 계산
현시별 포화교통류율 · 적정 현시율 자동 분석 및 제안
차로별 LOS 히트맵 · 교차로 형태별(평면/회전) 비교
HCM 기준 개선 전/후 LOS 변화 시뮬레이션 비교 뷰
신호 최적화 알고리즘 기반 최적 현시 구성 자동 제안
▲ A~F 자동 판정 완성
SPD
구간 속도 프로파일 분석
5분 단위 시간대별 구간 속도 시계열 프로파일 생성
Peak · Off-peak 자동 구분 및 혼잡 패턴 분석 리포트
FCD 실측 데이터 vs 시뮬레이션 결과 정합성 비교 뷰
링크별 속도 이상치(anomaly) 자동 감지 알림 시스템
네트워크 전체 속도 히트맵 시각화 (레이어 오버레이)
Recharts 기반 인터랙티브 속도 대시보드 연동
▲ 이상치 자동 감지
CO₂
탄소배출 추정 · A/B 비교
MOVES 2014b 배출계수 기반 CO₂ 산출 엔진 완전 구현
차종별 CO₂ · NOx · PM2.5 · HC 4종 배출량 정량화
시나리오별 온실가스 감축 효과 및 탄소 크레딧 산정
화면 분할 A/B 시나리오 동기 재생 비교 뷰어
KPI 6종(교통량/속도/LOS/CO₂/NOx/PM2.5) 나란히 비교
탄소 저감 최적 시나리오 자동 추천 알고리즘 구현
▲ 3종 배출 자동 산출
교차로 운영 효율 15% 향상
탄소 저감 정량화
최적 시나리오 자동 추천

## Slide 7
GAIA3D
세부과제 04
광역권 AI 모빌리티 시뮬레이션 플랫폼 · 3차년도 연구계획 · 2026
06
교통 분석 대시보드 구현 현황 및 3차년도 고도화
실시간 KPI 6종 · 혼잡도 5단계 · 시계열 차트 · A/B 비교 · 탄소배출 분석 완성
2차년도 구현 완성 현황
KPI 카드 5종
활성 차량·도로 링크·편집 수·재생 속도·시뮬레이션 상태 실시간 표시
실시간 진행률 바
시뮬레이션 진행 % · 글로우 애니메이션 도트 실시간 표시
탭 UI 전환
편집 이력 탭 ↔ 교통량 분석 탭 간 즉시 전환
Live 현황 행
현재 시각 · 교통량 · 평균 속도 · 혼잡도 텍스트 실시간 표시
혼잡도 5단계
심한 정체·정체·서행·원활·매우 원활 색상 인디케이터
분석 KPI 6종
총 차량·여행 시간·평균 속도·피크량·이동 거리·CO₂ 자동 산출
시계열 차트
교통량(막대)+속도(꺾은선)+현재 시각 수직선 실시간 표시
분포 차트 2종
차량 유형 분포 + 속도 구간별 분포 막대 차트 완성
교통 시뮬레이션 대시보드 v3.0
● 실행 중 07:28 | 62% 진행
활성 차량
1,284
도로 링크
892
편집 수
7
재생 속도
3×
상태
실행중
교통량 분석
편집 이력
A/B 비교
LIVE 07:28 | 교통량 1,284대 | 평균 속도 47.3 km/h | 혼잡도: 서행
총 차량
4,201대
여행 시간
8.2분
평균 속도
51.3km/h
피크 교통량
1,892대
이동 거리
28.4km
CO₂ 배출
3.4t/h
시간대별 교통량 · 속도 분석
▲현재
차량 유형 분포
속도 구간 분포
3차년도 고도화 항목
1
LOS 지표 연동
HCM 6판 교차로 LOS A~F 자동 산출
포화도·평균 지체(초/대) 실시간 표시
신호 최적화 개선안 자동 제안
2
A/B 시나리오 비교
2개 시나리오 화면 분할 동기 재생
KPI 6종 나란히 비교 대시보드
최적 시나리오 자동 추천 기능
3
탄소배출 상세 분석
MOVES 2014b 차종별 CO₂·NOx·PM2.5
온실가스 감축 효과 비교 분석
탄소 저감 목표 달성률 시각화
4
실시간 WebSocket 스트리밍
WebSocket 기반 시뮬레이션 실시간 수신
진행 중 시뮬레이션 모니터링 구현
연결 끊김 자동 재연결 처리
5
자동 리포트 생성
KPI 기반 교통영향평가 PDF 자동 생성
국토부 표준 보고서 포맷 완전 준수
MP4 시뮬레이션 영상 자동 첨부
대시보드 완성도 100%
의사결정 근거 시각화
비전문가 활용 최적화

## Slide 8
GAIA3D
세부과제 05
광역권 AI 모빌리티 시뮬레이션 플랫폼 · 3차년도 연구계획 · 2026
07
플랫폼 완성 및 LH 실증 준비
교통영향평가 자동화 · LH 3기 신도시 실증 환경 · CRDT 협업 · Docker·K8s 배포
RPT
자동 리포트 · 영상 내보내기
시뮬레이션 KPI → 교통영향평가 보고서 자동 생성 엔진
국토부 기준 HWP · PDF 표준 포맷 자동 작성 및 구성
Cesium 뷰어 프레임 기반 시뮬레이션 화면 캡처 구현
ffmpeg.wasm MP4 인코딩 — 브라우저 내 영상 변환
개선안 비교표 · KPI 그래프 보고서 자동 삽입
보고서 양식 템플릿 커스터마이징 및 기관별 적용
▲ 보고서 작성 70% 단축
LH
LH 실증 환경 구축 준비
3기 신도시 6곳 교통계획 시나리오 사전 구현 완성
노후계획도시 재정비 시뮬레이션 LH 검토 및 검증 완료
LH 도시계획 업무 시스템 API 연계 인터페이스 개발
LH 담당자 교육 프로그램 · 사용 매뉴얼 수립
실증 데이터 수집 · 품질 관리 · 보안 체계 구축
실증 성과 평가 지표 및 KPI 측정 기준 수립
▲ LH 실증 준비 완성
DEV
협업 · 배포 환경 완성
CRDT 알고리즘 기반 다중 사용자 실시간 동시 편집
역할별 권한 관리 3단계 (관리자·편집자·뷰어)
편집 이력 버전 관리 · 롤백 · 감사 로그 기능
반응형 UI PC · 태블릿 해상도 완전 최적화
Docker + Kubernetes 컨테이너 배포 자동화 구현
GitHub Actions CI/CD 파이프라인 및 자동 테스트
▲ 기관 간 협업 완성
보고서 작성 70% 단축
LH 실증 준비 완성
기관 간 협업 구축

## Slide 9
GAIA3D
광역권 AI 모빌리티 시뮬레이션 플랫폼 · 3차년도 연구계획 · 2026
08
3차년도 추진 일정 — 분기별 로드맵
Q1 기반 설계 · Q2 핵심 기능 개발 · Q3 기능 완성·연동 · Q4 검증·배포 완성 · 2026
Q1 1 ~ 3월
기반 설계·착수
기반 설계·착수
Q2 4 ~ 6월
핵심 기능 개발
핵심 기능 개발
Q3 7 ~ 9월
기능 완성·연동
기능 완성·연동
Q4 10 ~ 12월
검증·배포·완성
검증·배포·완성
시나리오
구현
신도시 시나리오 설계
유스케이스 요구사항 정의
남양주왕숙·하남교산 설계
◆ 유스케이스 정의서 v1.0
재개발·노후 시나리오
구도심 재개발 1차 구현
노후도시 시나리오 착수
◆ 1차 시나리오 완성
3종 시나리오 통합
3개 시나리오 통합 완성
LH 검토 및 보완
◆ 통합 시나리오 완성
LH 실증 검증·완성
LH 현장 적용 검증
실증 결과 분석·평가
◆ 실증 완성
시뮬레이션
완성
SUMO 연동 설계·PoC
OSM Import 파서 프로토타입
속성 매핑 아키텍처 설계
◆ 파서 PoC 완성
Import 엔진·편집 개발
OSM·KTDB Import 엔진 완성
네트워크 편집 고도화 착수
◆ Import 기능 완성
편집·시뮬레이션 완성
네트워크·신호 편집 완성
실데이터 통합 테스트
◆ 시뮬레이션 완성
성능 최적화·검증
전체 성능 최적화 검증
KPI 달성 최종 확인
◆ 검증 완료
분석·
대시보드
LOS 엔진 설계·PoC
HCM LOS 엔진 프로토타입
교차로 분석 로직 설계
◆ LOS PoC 완성
속도·탄소배출 개발
속도 프로파일 대시보드
MOVES 탄소배출 엔진 착수
◆ 분석 1차 완성
A/B 비교·대시보드
탄소배출·A/B 비교뷰 완성
대시보드 전체 통합
◆ 대시보드 완성
분석 검증·성과 측정
HCM 검증·KPI 달성 확인
최종 분석 성과 측정
◆ 분석 완성
플랫폼
완성
리포트·영상 설계
PDF 리포트 기본 구조 구현
ffmpeg 영상 캡처 PoC
◆ 기본 리포트 완성
LH 실증 환경 착수
LH API 인터페이스 설계
협업 기능·권한 관리 개발
◆ LH 환경 착수
협업·배포 환경 완성
CRDT 협업·권한 관리 완성
Docker·K8s 배포 파이프라인
◆ 플랫폼 1차 완성
배포·운영 전환
사용자 교육·인수·운영 전환
최종 산출물 제출
◆ 배포 완료
중간 점검

## Slide 10
GAIA3D
광역권 AI 모빌리티 시뮬레이션 플랫폼 · 3차년도 연구계획 · 2026
09
기대 효과 및 활용 방안
정량 성과 목표 6종 · 신도시·행정·환경·분석 4대 활용 분야 · 사회경제적 파급효과
3종
시나리오
구현 완성
100%
LH
실증 준비
완성
100%
15%↑
교차로 운영
효율 향상
85%
100%
대시보드
완성도
100%
70%↓
보고서 작성
비용 절감
70%
<500ms
실시간
응답 속도
95%
주요 활용 분야
신
신도시·도시정비 활용
3기 신도시 6곳 교통대책 수립 지원
재개발·재건축 교통영향평가 자동화
LH 업무 시스템 API 직접 연계
노후 신도시 재정비 계획 지원
행
행정·정책 의사결정
교통영향평가 자동화 보고서 제출
지자체 교통 운영 의사결정 지원
도로 신설·확장 사전 효과 검토
대중교통 개편 효과 예측 분석
분
분석·시각화 플랫폼
실시간 교통 모니터링 시스템
시나리오 비교 정책 결정 도구
KPI 리포트 공공 포털 공유
교통 빅데이터 분석 플랫폼 연계
환
환경·지속가능성 기여
탄소배출 저감 시나리오 비교
친환경 교통 정책 효과 입증
온실가스 감축 목표 달성 기여
보행·자전거 전환 효과 정량화
3차년도 구현 완성 → LH 실증 → 교통 디지털트윈 표준 플랫폼 확산
신도시 교통계획 자동화
LH 실증 완성
탄소 저감 정량화